## Slide 1
ENGINEERING RUNBOOK
复刻 ysyx-workbench
AI 开发环境
目标：让另一台机器上的 AI agent 能按同一条读链工作，能构建 NEMU/NPC/ysyxSoC，能跑 smoke，能把证据写回 memory/task-runs。
最终验收不是“装好了工具”
而是四个 gate 都能过：
1 discovery: agent 能读到 AGENTS
2 build: 工具链版本可验证
3 run: reference/target smoke 通过
4 record: memory/task-runs 能落账
适用假设：Ubuntu/WSL + bash + 可访问 ysyx-workbench 仓库。
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
01

## Slide 2
ACCEPTANCE CONTRACT
先定义“配置完成”的工程验收标准，而不是边装边猜
把复刻目标拆成可检查产物：文件、环境变量、命令、日志和记忆记录。
仓库规则
根 AGENTS shim 能回链到 .github/AGENTS.md；新 agent 会先读 memory / known-issues。
工具链
make/verilator/riscv gcc/java/mill/NEMU/NPC 的版本和路径可由命令确认。
主闭环
同一个 AM 镜像能在 riscv32-nemu 和 riscv32-npc 跑 smoke，必要时打开 DiffTest。
记录系统
完成一次配置任务后，project-status、agent-system memory、task-runs 都被更新。
目标环境必须留下四类 gate 的命令输出或日志路径；失败项进入 known-issues，不口头跳过。
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
02

## Slide 3
REPO ASSET MAP
先搬“仓库内工程资产”：这些文件决定 AI 会怎么工作
复刻 AI 环境不是复制聊天记录，而是复制可被任何 agent 发现的工程规则和证据账本。
ysyx-workbench/
├─ AGENTS.md / CLAUDE.md / GEMINI.md / CONVENTIONS.md
├─ .cursor/rules/agents.mdc / .windsurfrules
├─ .github/AGENTS.md
├─ .github/copilot-instructions.md
├─ .github/instructions/*.instructions.md
├─ .github/agents/*.agent.md
├─ .github/agentic-hardware-blueprint.md
├─ .github/memory/{project-status,known-issues,decisions}.md
├─ .github/memory/modules/*.md
└─ .github/task-runs/templates/*.md
必须进 Git
AGENTS shim、.github/AGENTS.md、instructions、agents、blueprint、memory 模板。
可以机器本地化
~/.bashrc、~/.local/bin/mill、oss-cad-suite 安装路径、Codex 插件安装。
不要依赖本地记忆
项目事实必须写回仓库 memory；本地偏好不能成为唯一事实来源。
检查方式：新机器 clone 后运行 find .github -maxdepth 2 -type f | sort，确认规则资产完整。
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
03

## Slide 4
BOOTSTRAP PATHS
有两种复刻路径：推荐完整 clone，课程原生路径用 init.sh 补模块
先决定你是在复制“我的完整工作区”，还是从 NJU/YSYX 上游重新初始化课程模块。
路径 A：完整复刻当前工作区
适合把这套 AI 环境迁到另一台自己的机器。
1. clone/同步 ysyx-workbench
2. 保留 .github、npc、nemu、AM、ysyxSoC 等目录
3. 只重新安装本机工具链和 PATH
4. 跑 smoke gate 验收
git clone <your-remote>/ysyx-workbench.git
cd ysyx-workbench
git status --short
find .github -maxdepth 2 -type f | sort | head
路径 B：课程上游重新初始化
适合从 PA/YSYX 原始仓库开始搭，再移植 AI 工程规则。
init.sh 会 clone NJU-ProjectN 模块，并把 NEMU_HOME / AM_HOME / NPC_HOME 写入 bashrc。
./init.sh nemu
./init.sh abstract-machine
./init.sh am-kernels
./init.sh nvboard
./init.sh npc
source ~/.bashrc
注意：路径 B 还需要把 .github/、AGENTS shim、memory/task-runs 模板从当前工作区迁过去。
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
04

## Slide 5
OS BASELINE
系统依赖先按“可验证最小集”安装，再按失败日志补齐
不要把 apt 命令当成最终证明；每个关键工具都要有 version smoke。
sudo apt update
sudo apt install -y \
git build-essential make gcc g++ gdb \
bison flex libreadline-dev libsdl2-dev pkg-config \
device-tree-compiler jq curl wget aria2 xz-utils \
zlib1g-dev libunwind-dev liblzma-dev
# 仿真与交叉编译
sudo apt install -y verilator gcc-riscv64-linux-gnu g++-riscv64-linux-gnu
make --version | head -n1
verilator --version | head -n1
riscv64-linux-gnu-gcc --version | head -n1
java -version
mill --version | head -n3
# 当前机器参考输出：
GNU Make 4.3
Verilator 5.020
riscv64-linux-gnu-gcc 13.3.0
openjdk 21.0.10
Mill 1.1.6
能用发行版包就先用包；课程要求 riscv64-unknown-elf 或更新 Verilator 时，再用专门工具链替换，并把路径写入 memory。
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
05

## Slide 6
SHELL CONTRACT
把路径契约写进 shell：AI 和 Makefile 都靠这些变量定位模块
完整 clone 后建议显式写环境变量；用 init.sh 初始化时，它会帮部分变量写入 ~/.bashrc。
# ~/.bashrc 或项目专用 env.sh
export YSYX_HOME=$HOME/PA/ysyx-workbench
export NEMU_HOME=$YSYX_HOME/nemu
export AM_HOME=$YSYX_HOME/abstract-machine
export NPC_HOME=$YSYX_HOME/npc
export NVBOARD_HOME=$YSYX_HOME/nvboard
export PATH=$HOME/.local/bin:$PATH
# ysyxSoC / Chisel 要求 JDK 21
export JAVA_HOME=$HOME/.local/jdk-21
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
source ~/.bashrc
变量
谁会用到
NEMU_HOME
NEMU 构建、npc difftest-ref
AM_HOME
am-kernels 构建 AM 镜像
NPC_HOME
AM riscv32-npc 平台入口
PATH
mill、oss-cad-suite、riscv gcc
JAVA_HOME
ysyxSoC / mill / Chisel
验证：env | grep -E "YSYX|NEMU_HOME|AM_HOME|NPC_HOME|JAVA_HOME"，确认路径指向当前 clone。
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
06

## Slide 7
AI DISCOVERY
配置 AI 层的核心：让任意 agent 进仓库后自动读到同一条规则链
Codex skills/MCP 是执行能力；项目事实必须在仓库内，通过 AGENTS 和 .github 发现。
1. 根 shim
AGENTS.md 只保留最小契约并回链 .github/AGENTS.md。
同类入口：CLAUDE.md、GEMINI.md、CONVENTIONS.md、.windsurfrules、.cursor/rules。
2. 正文规则
.github/AGENTS.md 是跨 agent 基线；copilot-instructions.md 是工程补充；instructions/ 放目录/类型规则。
3. 触发测试
新会话输入：
“请先打开 .github/AGENTS.md，并列出本仓库开工读链。”
回答若未提 memory/known-issues，说明发现失败。
rg -n "完整规范统一维护|六步调度|memory" AGENTS.md .github/AGENTS.md .github/copilot-instructions.md
find .github/agents .github/instructions -maxdepth 1 -type f | sort
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
07

## Slide 8
PERSISTENCE WIRING
把 memory 和 task-runs 接上线：这是跨会话恢复能力的核心
新人/新 agent 不需要猜历史；它先读 memory，执行中写 task-runs，完成后把稳定结论压回 memory。
.github/memory/
project-status.md：阶段与最近完成事项
known-issues.md：活跃问题与踩坑
decisions.md：长期设计决策
modules/*.md：模块级事实和经验
.github/task-runs/
README.md：目录职责
templates/task-report.template.md
templates/dispatch-log.template.md
YYYY-MM-DD-task-slug/：本次执行证据
mkdir -p .github/task-runs/$(date +%F)-env-smoke
cp .github/task-runs/templates/task-report.template.md \
.github/task-runs/$(date +%F)-env-smoke/task-report.md
cp .github/task-runs/templates/dispatch-log.template.md \
.github/task-runs/$(date +%F)-env-smoke/dispatch-log.md
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
08

## Slide 9
NEMU REFERENCE
先把参考模型跑通：NEMU 是后续 NPC/DiffTest 的基准
如果 reference 不稳定，不要继续配置 target；先把 NEMU 和 AM 镜像闭环修好。
# 1. 配置并构建 NEMU reference
make -C nemu riscv32-am_defconfig
make -C nemu -j$(nproc)
# 2. 构建并运行一个 AM CPU test
make -C am-kernels/tests/cpu-tests \
ARCH=riscv32-nemu ALL=add run
# 3. 可选：一轮 AM 回归脚本
scripts/am-regression.sh --skip-devscan --no-bench
通过标准
终端出现 HIT GOOD TRAP 或脚本 status 为 PASS；日志路径写入 task-runs。
失败先查
NEMU_HOME 是否指向当前仓库；CONFIG_DEVICE/CONFIG_TARGET_AM 是否匹配；SDL/ASAN 噪音是否属于 known-issues。
给 target 的产物
AM 生成的 .bin/.elf/.txt 镜像路径、NEMU PASS 日志、必要的 mainargs。
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
09

## Slide 10
NPC SIM BACKEND
再配置 NPC 统一入口：外部流程只和 npc/sim 交互
不要让外部脚本硬编码 npc/single；默认后端由 npc/sim 的 Kconfig 管。
# 初始化 npc/sim 后端选择
make -C npc/sim default_defconfig
make -C npc/sim status
# 切换默认后端
make -C npc/sim switch BACKEND=single
make -C npc/sim switch BACKEND=soc
# 配置真实后端自己的 Kconfig
make -C npc/sim backend-default_defconfig
make -C npc/sim backend-perf_defconfig
single
默认普通 NPC 自仿真后端：AM / riscv32-npc / NpcSimTop。
soc
ysyxSoC 接入后端：保留 ysyx_26010035、AxiBridge、soc/soc-lint。
临时覆盖
NPC_SIM_BACKEND=soc 或 BACKEND=soc 不必改默认配置，适合单次 smoke。
验收：make -C npc/sim status 显示 selected backend 和 backend directory。
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
10

## Slide 11
AM TO TARGET
把 AM 镜像送到 target：riscv32-npc 会自动收口到 npc/sim
AM 只负责产出镜像和 mainargs，真正运行由 npc/sim 统一选择后端。
# 普通 NPC target smoke
make -C am-kernels/tests/cpu-tests \
ARCH=riscv32-npc ALL=add run \
NPC_RUN_ARGS="--diff=default --no-progress -m 0"
# 临时切 soc 复制版普通后端
NPC_SIM_BACKEND=soc \
make -C am-kernels/tests/cpu-tests \
ARCH=riscv32-npc ALL=add run \
NPC_RUN_ARGS="--diff=default --no-progress -m 0"
变量流
ARCH=riscv32-npc → AM scripts/platform/npc.mk → make -C npc/sim run。
DiffTest 前置
先确保 make -C npc/sim difftest-ref 能构建 NEMU reference so。
通过标准
GOOD TRAP；若失败，记录 PC、commit、DiffTest mismatch 和后端。
这是最重要的 target gate：它证明 AM、NPC、NEMU reference 与 npc/sim 都连起来了。
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
11

## Slide 12
YSYXSOC LANE
SoC 接入单独验收：JDK 21 + mill + ysyxSoCFull + npc/soc
不要用系统 OpenJDK 8 的失败判断源码错误；先确认 mill wrapper 和 JDK 21。
# 1. Java / mill smoke
java -version
mill --version
cd ysyxSoC && mill -i --version
# 2. 初始化/生成 SoC Verilog
make -C ysyxSoC dev-init # 首次需要 submodule/patch
make -C ysyxSoC verilog # 生成 build/ysyxSoCFull.v
# 3. npc/soc smoke
make -C npc/sim BACKEND=soc soc-lint
make -C npc/sim BACKEND=soc soc
make -C npc/soc soc-run RUN_ARGS="--max-cycles 10000"
通过标准
ysyxSoC/build/ysyxSoCFull.v 存在；soc-lint/soc 构建通过；soc-run GOOD TRAP。
常见失败
JDK 版本不对、mill daemon 污染、firtool 下载失败、rocket-chip patch 未应用。
记录位置
工具链版本写 agent-system memory；SoC 地址图/ABI 结论写 ysyx-soc memory。
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
12

## Slide 13
PPA OPTIONAL
PPA/STA 是下游 gate：先检查环境，不要把功能闭环卡死
当前 known-issues 记录过 oss-cad-suite/yosys 缺失；新环境也应先跑 check-env。
# yosys-sta 自身依赖
sudo apt install -y libunwind-dev liblzma-dev
make -C yosys-sta init
echo exit | yosys-sta/bin/iEDA -v
# oss-cad-suite/yosys
source $YSYX_HOME/oss-cad-suite/env.sh
yosys -V
# 从 NPC 入口检查并运行
make -C npc/single syn-check-env
make -C npc/single sta-check-env
make -C npc/single syn
make -C npc/single sta
为什么可选
功能正确性以 NEMU/NPC/DiffTest 为主；综合/STA 用于 PPA 和时序，不替代 smoke。
失败处理
把缺失工具路径写 known-issues；不要在 PPT/记录里宣称 PPA 闭环完成。
报告产物
NpcCore.rpt、cap/fanout/trans、pwr、synth_stat；结论写 yosys-sta memory。
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
13

## Slide 14
SMOKE MATRIX
目标机器验收矩阵：每一行都要留下命令输出
这张表可以直接复制进 task-report，作为“新环境已配置”的证据。
Gate
命令
通过标准
记录位置
Discovery
rg -n "AGENTS.md|memory" AGENTS.md .github/AGENTS.md
读链完整
agent-system memory
NEMU
make -C am-kernels/tests/cpu-tests ARCH=riscv32-nemu ALL=add run
GOOD TRAP
task-runs
NPC single
make -C am-kernels/tests/cpu-tests ARCH=riscv32-npc ALL=add run NPC_RUN_ARGS="--diff=default --no-progress -m 0"
GOOD TRAP / diff pass
task-runs
NPC sim
make -C npc/sim status && make -C npc/sim lint
backend 明确 / lint pass
npc memory
SoC
make -C ysyxSoC verilog && make -C npc/sim BACKEND=soc soc
ysyxSoCFull 构建
ysyx-soc memory
Record
更新 project-status + module memory + dispatch-log
有路径和证据
memory + task-runs
红线：target 不可用就写“图截断到 reference”，不能伪造 target/difftest 通过。
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
14

## Slide 15
FAILURE TRIAGE
失败时按工程调试图处理：复现、取证、定位边界、修复、回归
不要“哪里报错补哪里”；先判断是发现层、工具链层、构建层、运行层还是记录层断了。
症状
先查什么
常见根因
下一步
AI 没读规则
AGENTS shim / .github/AGENTS.md
入口文件缺失或回链漂移
修入口，重启新会话测试
NEMU 构建失败
NEMU_HOME / config / 依赖
路径错、Kconfig 未生成、SDL/ASAN
先跑 riscv32-am_defconfig
NPC 跑旧配置
include/generated/autoconf.h / .config
Kconfig 产物未触发重建
make clean 或重跑 defconfig
DiffTest mismatch
reference so / CONFIG_SOC_SIM
普通 reference 与 SoC 地址图不匹配
重建 difftest-ref 并记录后端
ysyxSoC mill 失败
java -version / mill -i --version
OpenJDK 8、daemon、firtool
切 JDK21，清 daemon/cache
STA 缺工具
syn-check-env / sta-check-env
oss-cad-suite 或 iEDA 缺失
写 known-issues，先不挡功能闭环
每次失败至少写：命令、退出码、关键日志、怀疑边界、下一步 owner。
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
15

## Slide 16
FIRST DAY CHECKLIST
第一天照这个顺序做：从空机器到可用 AI 硬件开发闭环
这页是给执行者的最短路径；全部通过后，再考虑全量回归和 PPA。
1 clone ysyx-workbench，确认 .github/ 与 AGENTS shim 完整
2 安装系统依赖，跑 make/verilator/riscv gcc/java/mill version
3 写 ~/.bashrc：YSYX_HOME / NEMU_HOME / AM_HOME / NPC_HOME / JAVA_HOME
4 新 AI 会话测试：要求它读取 .github/AGENTS.md 并列出读链
5 make -C nemu riscv32-am_defconfig && make -C nemu -j$(nproc)
6 make -C am-kernels/tests/cpu-tests ARCH=riscv32-nemu ALL=add run
7 make -C npc/sim default_defconfig && make -C npc/sim status
8 make -C npc/sim difftest-ref
9 make -C am-kernels/tests/cpu-tests ARCH=riscv32-npc ALL=add run NPC_RUN_ARGS="--diff=default --no-progress -m 0"
10 写 .github/task-runs/<date>-env-smoke/ 并更新 memory
完成定义
第 6 步 reference GOOD TRAP；第 9 步 target GOOD TRAP；第 10 步有证据记录。
第二阶段
再补 ysyxSoC verilog、npc/soc smoke、soc difftest、yosys-sta。
不要做
不要先改 RTL；不要跳过 known-issues；不要把失败命令口头带过。
复制这套环境的本质：把 AI 的“会做事”约束到工程证据链里。
ysyx-workbench AI 环境工程化配置手册
16